# Proposta de Software – Engenharia de Sistemas A

## 1. Identificação do Projeto

Nome do projeto: 			Sistema de Reserva de Salas de Estudo

Nome de aluno:			Marcos Vinícius de Vasconcellos Rodrigues

Repositório GitHub: 		           github.com/MarcosRodr1gues/Sistema-A-Salas-de-Estudo

Obs.: O professor deve ser adicionado como colaborador com acesso total.

## 2. Descrição Geral do Projeto

Resumo: (Breve descrição do software a ser desenvolvido, destacando o problema e o público-alvo.)

Uma aplicação desktop simples para gerenciar e reservar salas de estudo ou outros recursos (como projetores, calculadora etc) na faculdade. O problema principal é a dificuldade que os alunos enfrentam para encontrar espaços disponíveis e a falta de um sistema centralizado, o que gera conflitos de horário e uso ineficiente dos espaços. O público-alvo são os alunos da instituição.

Objetivo: (Descrever o propósito do sistema e os benefícios esperados.)

O propósito do sistema é otimizar o uso dos recursos da faculdade, fornecendo uma plataforma centralizada onde os alunos possam verificar a disponibilidade em tempo real e reservar horários. Os benefícios esperados são a redução de conflitos de agendamento, a garantia de um processo de reserva justo e eficiente, e a fácil gestão dos espaços pelo professor/administrador.

Escopo: (Liste as principais funcionalidades planejadas.)

[VERIFICAR COMPLEXIDADE] 1. Autenticação de usuários (alunos e um perfil de administrador).

2. Funcionalidade para criar, visualizar e cancelar reservas pessoais e com isso, verificar quais horários/equipamentos estão disponíveis.

[SE SOBRAR TEMPO] 3. Uma área de administração protegida por senha para o professor (Product Owner) cadastrar, editar e remover as salas disponíveis no sistema.

## 3. Tecnologias e Ferramentas (Coloque somente categorias que forem relevantes ao seu projeto.)

| ## Categoria | ## Ferramenta/Tecnologia | ## Justificativa |
| --- | --- | --- |
| ## Linguagem de programação | ## Python (Backend) e GDScript (Frontend) | ## Python para a lógica do servidor com Flask. GDScript para a lógica da interface no cliente Godot. |
| ## Framework/Biblioteca | ## Flask (Backend) e Godot Engine (Frontend) | ## Flask para criar a API RESTful de forma leve. Godot para construir a interface gráfica do cliente desktop. |
| ## Banco de dados | ## SQLite (com Flask-SQLAlchemy) | ## SQLite é ideal por ser simples (um arquivo) e se integrar perfeitamente ao Flask. O BD fica apenas no lado do servidor. |
| ## Controle de versão | ## Git / GitHub | ## Conforme solicitado no template. |
| ## Outras ferramentas | ## JSON (formato de dados), HTTP (protocolo) | ## JSON será o formato de dados para a comunicação entre o cliente Godot e o servidor Flask via requisições HTTP. |

## 4. Processo de Desenvolvimento (Scrum)

O desenvolvimento será conduzido utilizando o framework Scrum, com 5 Sprints, cada Sprint terá duração de 1 semana, encerrando com uma reunião de revisão e demonstração do resultado.

O professor fará o papel de Product Owner e de Scrum Master.

## 5. Planejamento dos Sprints (Coloque um planejamento que faça sentido ao seu projeto, é apenas uma estruturação básica. Abaixo segue um exemplo)

### 5. Planejamento dos Sprints

### Sprint 1 – Definição do Projeto

### Objetivo: Definir escopo, requisitos e plano de desenvolvimento.

### Entregáveis:

### Proposta completa.

### Criação do repositório GitHub.

### Backlog inicial definido (US01, US04, US05 como prioridade).

### Cronograma de Sprints (este documento).

### Sprint 2 – Protótipo e Estrutura Inicial (O "Hello World" da Arquitetura)

### Objetivo: Provar que o Godot (cliente) consegue comunicar com o Flask (servidor).

### Entregáveis:

### Backend (Flask): API mínima rodando com um endpoint de teste (ex: /test-connection) que retorna um JSON.

### Backend (Flask): Setup do banco de dados SQLite com Flask-SQLAlchemy.

### Frontend (Godot): Cena principal com um nó HTTPRequest.

### Protótipo: Um botão no Godot que, ao ser clicado, chama-se API Flask e exibe a resposta JSON num Label.

### Sprint 3 – Funcionalidades Principais (Fluxo de Login e Reserva)

### Objetivo: Implementar as histórias de usuário centrais: Login e Reserva.

### Entregáveis:

### Backend (Flask): Endpoint /login (US01) e /reservar (US04) criados e testados.

### Frontend (Godot): Cena de Login (US01) funcional.

### Frontend (Godot): Cena principal com a grade de horários, permitindo ao usuário clicar e enviar a requisição de reserva (US04).

### Integração: Usuário consegue fazer login e uma reserva é salva no banco de dados.

### Sprint 4 – Integração e Refinamento (Conclusão do Aluno + Admin)

### Objetivo: Concluir o fluxo do aluno e implementar a funcionalidade de Admin (se houver tempo).

### Entregáveis:

### Backend (Flask): Endpoint /minhas-reservas (US05) e endpoints de Admin (US02, US03).

### Frontend (Godot): Cena "Minhas Reservas" (US05) exibindo os dados do usuário logado.

### [SE SOBRAR TEMPO]: Cena de Admin no Godot para cadastrar e gerenciar salas (US02, US03).

### Refinamento: Ajustes de design na interface do Godot.

### Sprint 5 – Testes e Entrega Final

### Objetivo: Testar o fluxo completo (fim-a-fim) e preparar a entrega.

### Entregáveis:

### Versão final funcional (focada no fluxo do aluno: Login > Reservar > Ver Reservas).

### Testes de ponta-a-ponta (garantir que o login no Godot realmente impede acesso não autorizado às APIs do Flask).

### Manual do usuário (explicando como rodar o servidor Flask e o cliente Godot).

### Apresentação final.

### Cronograma Visual dos Sprints

## 6. Backlog do Produto (Apenas os épicos principais do projeto. Abaixo um exemplo.)

| ID | História do Usuário | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| SPK01 | [SPIKE] Validação de Arquitetura "Como desenvolvedor, quero criar um protótipo simples para garantir que o Godot se comunica corretamente com o Flask." | Conexão HTTP estabelecida; Servidor Flask recebe requisição; Godot exibe resposta JSON na tela. | Alta |
| US01 | "Como usuário, quero fazer login na aplicação Godot." | O Godot envia um POST para /login. O Flask valida e retorna um JSON de sucesso. O Godot muda para a cena principal. | Alta |
| US02 | "Como administrador, quero cadastrar uma nova sala no sistema." | O admin (numa cena/ecrã de admin) preenche um nome e capacidade, e clica em "Salvar". O Godot envia um POST para /admin/salas. O Flask cria a sala no BD. | Alta |
| US03 | "Como administrador, quero editar ou excluir uma sala existente." | O admin vê uma lista de salas. Ao lado de cada sala, há botões para "Editar" (que abre um formulário) e "Excluir" (que pede confirmação). O Godot envia PUT (para editar) ou DELETE (para excluir) para o Flask. | Média |
| US04 | "Como aluno, quero reservar um horário vago." | O Godot envia um POST para /reservar. O Flask checa o BD, cria a reserva e retorna {"status": "reservado"}. A grade do Godot atualiza. | Alta |
| US05 | "Como aluno, quero ver, atualizar e poder cancelar minhas reservas." | O Godot envia um GET para /minhas-reservas. O Flask retorna a lista de reservas daquele usuário. | Média |